ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Департамент материально – технического снабжения Администрации Эвенкийского муниципального района приглашает принять участие в размещении заказа путем запроса  котировок цен

Лот № 1 Капитальный ремонт ФАП п. Бурный

Наименование заказчика – Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства   Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».

Почтовый адрес: 648000, Красноярский край, п.г.т.  Тура, ул. Советская, 2

Контактный телефон:

(3912) 63-63-53, 63-63-55 (доб. 3-1211)

Email – ( PermyakovaNA@tura.evenkya.ru )

ИНН – 8801012845

КПП – 880101001

- Источник финансирования заказа – районный   бюджет.

- Форма котировочной заявки – в электронном виде.

- Наименование, характеристики и  требования к услугам:

3.1.

| № | Наименование услуг | Объем финансовых средств на производство реконструкции (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт ФАП п. Бурный | 468 000 р. |

  - Место оказания услуг: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Бурный

  - Срок оказания услуг – до 30.11.2007 года

  - Наличие:

а) лицензии на работы по данному виду деятельности;

б) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

в) свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

г) свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

3.5. Наличие материальной базы и подготовленного квалифицированного персонала.

- Сведения о включенных в цену оказанных услуг расходах – Цена  включает в себя расходы по  уплате налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, расходы на материалы, оборудование, а также расходы  на привлечение специальной техники необходимой для оказания вышеуказанных услуг

- Максимальная цена контракта – 468 000 руб.

6. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки принимаются по адресу: Красноярский край,  п.г.т. Тура, ул. Советская, д.2, каб. 234, до 21  июля   2007 года до 17.00, либо по электронной почте.

e-mail: ( PermyakovaNA@tura.evenkya.ru ),

- Срок и условия оплаты за оказанные услуги – предоплата в размере 30%, дальнейшая оплата после подписания Актов выполненных работ, справок и счетов/фактур.

Подается участником запроса:

Котировочная заявка

На оказание услуг

| I. Общие сведения о правомочности участника конкурса |  |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: |  |
| Наименование участника конкурса: |  |
| Организационно-правовая форма: |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Телефон, факс: |  |
| Для физических лиц: |  |
| Ф.И.О.: |  |
| Серия, номер, дата выдачи свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей): |  |
| Место жительства: |  |
| Адрес регистрации: |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Телефон, факс: |  |
| II. Предложение об условиях исполнения контракта |  |

Место оказания услуг: п.

Срок выполнения работ –

Цена  включает в себя расходы по  уплате налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, расходы на материалы, оборудование, а также расходы  на привлечение специальной техники необходимой для оказания вышеуказанных услуг.

Срок и условия оплаты за оказание услуг –

_______________ готово выполнить вышеперечисленные работы  по цене________________  рублей.

____________________________________________________________

В случае если наша организация будет признана победителем запроса котировок, обязуемся в срок, указанный  заказчиком подписать  контракт на оказание услуг по ________________________, на условиях предложенных нами в нашей заявке, и направить его заказчику.

Руководитель___________________ Ф.И.О._________________________________

(подпись)

М.П.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

На капитальный ремонт ФАП п. Бурный

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,92 | 354,2 | 351,22 | 2,99 |  | 326 | 323 | 3 |  |
| 2 | ТЕР10-01-002-01 | Установка дополнительных стропил | 1 м3 | 0,6 | 4209,54 | 369,54 | 68,41 | 3,58 | 2526 | 222 | 41 | 2 |
| 3 | ТЕР12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 | 0,92 | 15207,45 | 1522,65 | 116,19 | 11,94 | 13991 | 1401 | 107 | 11 |
| 4 | ТЕР10-01-008-05 ОЗП*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Разборка карнизов Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0) | 100 м2 | 0,068 | 1971,33 | 1807,52 | 163,81 |  | 134 | 123 | 11 |  |
| 5 | ТЕР10-01-008-05 | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,068 | 10630,68 | 2259,4 | 163,81 |  | 723 | 154 | 11 |  |
| 6 | ТЕР10-01-008-04 ОЗП*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Разборка фронтонов Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0) | 100 м2 | 0,1245 | 1045,63 | 859,52 | 186,11 |  | 130 | 107 | 23 |  |
| 7 | ТЕР10-01-008-04 | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,1245 | 11067,91 | 1074,4 | 186,11 |  | 1378 | 134 | 23 |  |
| Веранды 2.5 м х 6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР46-06-001-04 | Разборка деревянных веранд без сохранения годных материалов | 10 м3 строительного объема | 3,75 | 208,81 | 170,61 | 38,2 | 2,86 | 783 | 640 | 143 | 11 |
| 11 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусков | 1 м3 | 0,6 | 3855,06 | 348,3 | 70,53 |  | 2313 | 209 | 42 |  |
| 12 | ТЕР10-01-010-01 | Укладка балок цокольного перекрытия | 1 м3 | 0,144 | 3855,06 | 348,3 | 70,53 |  | 555 | 50 | 10 |  |
| 13 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,15 | 14245,7 | 1054,02 | 243,55 |  | 2137 | 158 | 37 |  |
| 14 | ТЕР10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен с двух сторон досками обшивки | 100 м2 | 0,51 | 7727,92 | 578,98 | 99,24 |  | 3941 | 295 | 51 |  |
| 15 | ТЕР10-01-010-01 | Укладка балок чердачного перекрытия перекрытия | 1 м3 | 0,144 | 3855,06 | 348,3 | 70,53 |  | 555 | 50 | 10 |  |
| 16 | ТЕР10-01-022-01 | Подшивка потолков досками обшивки | 100 м2 | 0,15 | 8780,36 | 914,41 | 114,43 | 4,78 | 1317 | 137 | 17 | 1 |
| 17 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил | 1 м3 | 0,151 | 4209,54 | 369,54 | 68,41 | 3,58 | 636 | 56 | 10 | 1 |
| 18 | ТЕР12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 | 0,204 | 15207,45 | 1522,65 | 116,19 | 11,94 | 3102 | 311 | 24 | 2 |
| 19 | ТЕР10-01-008-05 | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,0432 | 10630,68 | 2259,4 | 163,81 |  | 459 | 98 | 7 |  |
| 20 | ТЕР10-01-027-05 | Установка в общественных зданиях блоков оконных с одинарными переплетами в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,045 | 20044,08 | 8152,48 | 784,26 |  | 902 | 367 | 35 |  |
| 21 | СЦМ-203-0160 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 1-1, пл.1.0 м2 | м2 | 4,5 | 194,22 |  |  |  | 874 |  |  |  |
| 22 | ТЕР15-05-003-03 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом | 100 м2 | 0,045 | 10011,24 | 1003,46 | 99,2 | 5,49 | 451 | 45 | 4 |  |
| 23 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0378 | 10577,1 | 1904,4 | 678,48 |  | 400 | 72 | 26 |  |
| 24 | СЦМ-203-0217 | Блоки дверные однопольные ДН 21-10Щ, пл.2.1 м2 | м2 | 3,78 | 381,67 |  |  |  | 1443 |  |  |  |
| 25 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 2 | 188,86 |  |  |  | 378 |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-01-052-02 | Устройство лестниц | 1 м2 горизонтальной проекции | 2 | 817 | 72,58 | 10,44 |  | 1634 | 145 | 21 |  |
| 27 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,102 | 3195,9 | 1554,15 | 16 |  | 326 | 159 | 2 |  |
| 28 | ТЕР15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0,09 | 1520,12 | 719,48 | 7,3 |  | 137 | 65 | 1 |  |
| 29 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, лестниц | 100 м2 | 0,19 | 3012,63 | 860,96 | 19,82 |  | 572 | 164 | 4 |  |
| 30 | ТЕР15-04-025-02 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, карнизов | 100 м2 | 0,1932 | 3139,81 | 1194,82 | 19,48 |  | 607 | 231 | 4 |  |
| 31 | ТЕР15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,511 | 2729,43 | 980,8 | 14,26 |  | 1395 | 501 | 7 |  |
| Отопительная печь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0,01 | 22985,8 | 6888,38 | 6537,06 | 824,47 | 230 | 69 | 65 | 8 |
| 33 | СЦМ-401-0006 ПЗ*0,46; ОЗП*0,46; ЭМ*0,46; ЗПМ*0,46; МАТ*0,46; ТЗ*0,46; ТЗМ*0,46 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) Обоснования коэф-в: Коэффициент =0,46 (ПЗ*0,46) | м3 | 1,02 | 2501,18 |  |  |  | 2551 |  |  |  |
| 34 | ТЕР08-08-003-01 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова не облицованных | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 1,84 | 971,46 | 170,14 | 86,99 |  | 1787 | 313 | 160 |  |
| 35 | ТЕР08-08-005-01 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 0,76 | 887,01 | 209,47 | 77,26 | 8,36 | 674 | 159 | 59 | 6 |
| 36 | СЦМ-404-9010 | Кирпич керамический | 1000 шт | 1,2 | 8403,58 |  |  |  | 10084 |  |  |  |
| 37 | Прайс-лист | Приборы печные | комплект | 1 | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  |  |
| 38 | ТЕР08-08-006-02 | Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки | 100 м2 | 0,12 | 3713,26 | 237 | 111,5 | 14,59 | 446 | 28 | 13 | 2 |
| 39 | ТЕР15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 | 0,12 | 228,13 | 153,86 | 3,82 |  | 27 | 18 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,014 | 7623 | 2347,63 | 2069,23 | 247,98 | 107 | 33 | 29 | 3 |
| 41 | СЦМ-401-0006 ПЗ*0,46; ОЗП*0,46; ЭМ*0,46; ЗПМ*0,46; МАТ*0,46; ТЗ*0,46; ТЗМ*0,46 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) Обоснования коэф-в: Коэффициент =0,46 (ПЗ*0,46) | м3 | 1,428 | 2501,18 |  |  |  | 3572 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 65003 | 6837 | 1000 | 47 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 65003 | 6837 | 1000 | 47 |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 6 884,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6540 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 6 884,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3442 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 74985 |  |  |  |
| Переводный коэффициент в цены Байкитского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 932 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 728 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 660 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туалеты на 1 очко (1х1,2м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,02 | 4303,44 | 4303,44 |  |  | 86 | 86 |  |  |
| 2 | ТЕР10-01-012-04 | Обшивка ямы доской толщиной 50мм досками | 100 м2 | 0,06 | 12602,89 | 348,48 | 129,95 |  | 756 | 21 | 8 |  |
| 3 | ТЕР10-01-010-01 | Устройство основания из бруса | 1 м3 | 0,13 | 3855,06 | 348,3 | 70,53 |  | 501 | 45 | 9 |  |
| 4 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из досок | 1 м3 | 0,16 | 3855,06 | 348,3 | 70,53 |  | 617 | 56 | 11 |  |
| 5 | ТЕР10-01-070-05 | Обшивка каркаса строганными досками | 100 м2 | 0,0932 | 14921,79 | 2490,96 | 1112,91 | 104,16 | 1391 | 232 | 104 | 10 |
| 6 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство настила рабочего толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 | 0,02 | 12295,63 | 501,78 | 262,78 | 21,26 | 246 | 10 | 5 |  |
| 7 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил | 1 м3 | 0,04 | 4209,54 | 369,54 | 68,41 | 3,58 | 168 | 15 | 3 |  |
| 8 | ТЕР12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 | 0,054 | 15207,45 | 1522,65 | 116,19 | 11,94 | 821 | 82 | 6 | 1 |
| 9 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 | 10577,1 | 1904,4 | 678,48 |  | 178 | 32 | 11 |  |
| 10 | СЦМ-203-9057 | Блоки дверные ДГ 21-8 | м2 | 1,68 | 374,32 |  |  |  | 629 |  |  |  |
| 11 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 | 132,4 |  |  |  | 132 |  |  |  |
| Навес для хранения топлива, 3х4м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,01 | 4303,44 | 4303,44 |  |  | 43 | 43 |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев и досок | 1 м3 | 0,6 | 3855,06 | 348,3 | 70,53 |  | 2313 | 209 | 42 |  |
| 14 | ТЕР10-01-070-05 | Обшивка каркаса строганными досками | 100 м2 | 0,25 | 14921,79 | 2490,96 | 1112,91 | 104,16 | 3730 | 623 | 278 | 26 |
| 15 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил | 1 м3 | 0,14 | 4209,54 | 369,54 | 68,41 | 3,58 | 589 | 52 | 10 | 1 |
| 16 | ТЕР12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 | 0,184 | 15207,45 | 1522,65 | 116,19 | 11,94 | 2798 | 280 | 21 | 2 |
| Септик 2х2х2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,156 | 4303,44 | 4303,44 |  |  | 671 | 671 |  |  |
| 18 | ТЕР10-01-007-01 | Рубка стен из брусьев толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,16 | 36346,6 | 4678,96 | 499,28 | 60,68 | 5815 | 749 | 80 | 10 |
| 19 | ТЕР10-01-010-02 | Установка настила из бревен | 1 м3 | 0,63 | 2980,68 | 311,15 | 73,09 |  | 1878 | 196 | 46 |  |
| 20 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,068 | 1345,25 | 1345,25 |  |  | 91 | 91 |  |  |
| Канал наружной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,04 | 3855,06 | 348,3 | 70,53 |  | 154 | 14 | 3 |  |
| 22 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство настила и канала толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 | 0,065 | 12295,63 | 501,78 | 262,78 | 21,26 | 799 | 33 | 17 | 1 |
| 23 | ТЕР10-01-083-02 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 | 0,054 | 6617,5 | 381,68 | 136,64 | 10,99 | 357 | 21 | 7 | 1 |
| 24 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,042 | 3173,28 | 510,08 | 105,17 |  | 133 | 21 | 4 |  |
| 25 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,003 | 646,62 | 469,97 | 176,65 |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 26 | СЦМ-104-9133 | Маты минераловатные прошивные М-100 | м3 | 0,309 | 755,53 |  |  |  | 233 |  |  |  |
| 27 | ТЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой | 100 м2 | 0,03 | 3331,11 | 610,54 | 68,92 |  | 100 | 18 | 2 |  |
| 28 | СЦМ-101-9120 | Материал рулонный | м2 | 3,48 | 12,02 |  |  |  | 42 |  |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-004-01 | Устройство деревянных тротуаров и площадок | 100 м2 | 0,2 | 17474,42 | 862,1 | 534,68 | 30,58 | 3495 | 172 | 107 | 6 |
| Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,8 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,048 | 4032 | 4032 |  |  | 194 | 194 |  |  |
| 31 | ТЕР10-01-070-02 | Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 | 0,636 | 12776,27 | 2182,83 | 522,72 | 9,08 | 8126 | 1388 | 332 | 6 |
| 32 | ТЕР10-01-071-02 | Устройство калиток с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 | 0,012 | 34573,72 | 5768,05 | 1690,07 | 27,71 | 415 | 69 | 20 |  |
| 33 | ТЕР15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,9 | 1534,29 | 453,01 | 9,04 |  | 1381 | 408 | 8 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 38884 | 5832 | 1135 | 64 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 38884 | 5832 | 1135 | 64 |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 5 896,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5601 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 5 896,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2948 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 47433 |  |  |  |
| Переводной коэффициент по Байкитскому району (47 431,00 х 3,24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 153678 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 27662 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 181340 |  |  |  |